## Slide 1
Módulo 1:
Conceptos básicos de los proyectos en Agesic
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 2
Cometidos de la Agencia y los proyectos
Objetivo, propósitos, entregables
Partes interesadas y roles en el proyecto
Restricciones, riesgos y oportunidades
Demo: Visión del proyecto (Wekan y Siges)
Temas del módulo 1

## Slide 3
Cometidos de la Agencia y los proyectos
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 4
Cometidos de la Agencia
Planes y agendas
Ejecución de iniciativas con metodología de proyectos

## Slide 5
Agesic es una unidad ejecutora dependiente de Presidencia de la República, con autonomía técnica, creada por ley en diciembre de 2005.
Sus cometidos generales son:
Procurar la mejora de los servicios a la ciudadanía utilizando las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC)
Impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información y Conocimiento en el país, con énfasis en la inclusión para la ciudadanía de la práctica digital y el fortalecimiento de habilidades en el uso de las tecnologías.

## Slide 6: Cometidos sustantivos de la Agencia
Para cumplir con estos objetivos generales, desde el 2015 se han definido varios cometidos sustantivos
Algunos de sus cometidos sustantivos son:
Formular las políticas, los planes y la estrategia nacional de desarrollo de Gobierno Electrónico y Gobierno Abierto
Promover y desarrollar planes y proyectos vinculados con el fortalecimiento del relacionamiento de la ciudadanía con el Estado, acceso a la tecnología, inclusión digital, acercamiento a la ciudadanía y participación ciudadana electrónica.
Establecer relaciones con sus similares de otros países y con entidades nacionales e internacionales, públicas y privadas, afines a la materia de su competencia.

## Slide 7: ACTIVIDAD PERSONAL
Investiga cuáles son los cometidos sustantivos de la agencia, ingresando al portal de la agencia.
Te preguntaremos sobre ellos más adelante
REVISAR: https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/institucional/cometidos

## Slide 8: Compromisos de la Agencia
Nacionales (MEF, OPP, Agenda Uruguay Digital, etc.)
Internacionales (BID, BM, UN, OGP, Red Gealc, eLAC, WSIS, etc.)
Cometidos sustantivos
Compromisos:
Internos (mejora de procesos y herramientas, comunicación, clima laboral, etc.)
Para la realización de sus cometidos sustantivos, la Agencia desarrolla planes estratégicos y agendas estratégicas, que representan compromisos, con objetivos, metas e iniciativas
Los compromisos pueden ser nacionales (el gobierno, los ciudadanos) e internacionales (organismos de financiamiento, grupos y asociaciones internacionales). El plan estratégico podría también incluir compromisos internos de mejora para potenciar la capacidad de la Agencia de cumplir con sus otros compromisos
Planes estratégicos y agendas de compromisos
Notes: OGP Open Government Partnership
Red Gealc – Red Latinoamericana para el Gobierno Digigal
eLAC – Agenda Digital para América Latina y el caribe
WSIS World Summit on Information Society

## Slide 9: Compromisos de la Agencia
Agesic tiene participación de varias agendas, entre ellas, el Plan de Gobierno Digital y el Plan de Gobierno Abierto.
Buscar en el portal de Agesic cuáles son los cuatro ejes rectores y las cinco líneas de acción del Plan de Gobierno Digital
Además de las agendas y planes , Agesic define internamente un plan estratégico anual donde incluye todas las iniciativas necesarias para cumplir con estos planes, disponiendo además el presupuesto para desarrollarlas
Notes: OGP Open Government Partnership
Red Gealc – Red Latinoamericana para el Gobierno Digigal
eLAC – Agenda Digital para América Latina y el caribe
WSIS World Summit on Information Society

## Slide 10: Iniciativas ejecutadas como proyectos
Las iniciativas que conforman los planes de la Agencia, se pueden planificar, ejecutar y dirigir mejor usando metodologías de gestión de proyectos.
Las metodologías de gestión de proyecto proveen recomendaciones, formas de trabajo y herramientas, para que las iniciativas logren cumplir sus expectativas de éxito de la forma más efectiva posible.
Las organizaciones diseñan y usan metodologías de gestión de proyecto adaptadas a las características de sus productos y servicios, así como la cultura y forma de trabajo de la organización.

## Slide 11: Metodología de Gestión de Proyectos de Agesic
La Guía de Fundamentos de Gestión de Proyectos es una propuesta que contiene lineamientos, recomendaciones y sugerencias de herramientas y procedimientos, con el fin de que los proyectos se puedan diseñar, planificar, ejecutar y finalizar lo mejor posible.
Actualizada por la Oficina de Gestión de Proyectos del área Planificación Estratégica, es un recurso abierto a los aportes y mejoras de todos, buscando adaptarse a las necesidades propias de cada área y a las características de sus proyectos
Dentro de los materiales provistos dentro del curso, puedes obtener esta guía y otros documentos de apoyo a la gestión de proyectos.

## Slide 12: Metodología de Gestión de Proyectos de Agesic
Determinar el objetivo del proyecto y los propósitos que lo justifican
Identificar las principales partes interesadas del proyecto en Agesic
Con interesados clave, identificar la visión del proyecto, incluyendo entregables, interesados en el organismo, restricciones y riesgos
Partiendo de la visión, construir la Estructura de Desglose del Proyecto (EDT),
Completar la lista de requisitos de los paquetes de trabajo de la EDT
Partiendo de la EDT y los requisitos, construir un cronograma de alto nivel (entregables principales, fases, hitos)
Elaborar planes auxiliares (gestión de riesgos, de comunicaciones, de incidentes, presupuesto, etc.)
Cada equipo de desarrollo de entregables planifica su trabajo (enfoques predictivos o adaptativos)
Iniciar la ejecución y el seguimiento del proyecto (kick-off, reuniones, retrospectivas, lecciones aprendidas)
Finalizar el proyecto (en organismo y en Agesic)
En forma simplificada, la metodología de gestión de proyectos que se sugiere para Agesic sigue los siguientes pasos:
Trataremos todos estos pasos en las siguientes lecciones.

## Slide 13
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic
Características de un proyecto I – propósito, objetivo y entregables

## Slide 14
Propósitos del proyecto
Programas y portafolios
El rol del sponsor
Objetivo del proyecto y entregable final

## Slide 15: Los proyectos en la Agencia
único
Un proyecto es un conjunto de actividades coordinadas y controladas, que se emprende en la Agencia por diferentes razones. Algunas de ellas podrían ser:
Proveer un servicio o producto a uno o más organismos, para cumplir con los compromisos de la Agencia fijado en uno o más de sus planes estratégicos y agendas
Investigar o desarrollar nuevas políticas y metodologías promoviendo mejores prácticas e instrumentos que facilitan el desarrollo del gobierno digital en organismos
Desarrollar programas y agendas que permitan el desarrollo de los ciudadanos y organizaciones hacia una sociedad de información y conocimiento
Contribuir a mejoras en los procesos internos de la Agencia con el fin de emprender sus cometidos con mayor efectividad y fortalecer a su capital humano

## Slide 16: Propósitos de un proyecto
único
Por lo anterior, los proyectos en la Agencia se inician porque existen una o más necesidades, justificaciones u obligaciones. A esta lista de factores que promueven la implantación de un proyecto, la llamaremos propósitos del proyecto (o también objetivos generales)
Proyecto
propósitos
propósitos
propósitos
Un solo proyecto no es generalmente suficiente para cumplir con todos los propósitos, por ejemplo, con un objetivo estratégico de la Agencia o un compromiso con el BID.
Por ello, la Agencia emprende varios grupos de proyectos con propósitos similares.
Proyecto
Proyecto
Proyecto

## Slide 17: Programa de proyectos
único
Algunos de estos proyectos, además de propósitos similares, tienen un fuerte vínculo entre sí.
Proyecto
propósitos
propósitos
propósitos
Llamaremos programa de proyectos al grupo de proyectos que están vinculados entre sí. Por ejemplo, un programa para implantar la herramienta N en dos o tres organismos. Cada organismo representa un proyecto en sí mismo, compartiendo presupuesto, personas y forma de ejecutarlos.
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Algunos proyectos se implementan en distintos organismos, en forma similar y con el mismo equipo de proyecto
Ciertas actividades de un proyecto dependen de otras actividades de otro proyecto.
Programa NNNN
Por ejemplo:

## Slide 18: Portafolio de proyectos
único
Cada área de Agesic cuenta con varios proyectos individuales y programas, que contribuyen todos al cumplimiento de objetivos y metas de dicha área. La suma de proyectos y programas se conoce como portafolio de proyectos de dicha área.
Proyecto
propósitos
propósitos
propósitos
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Programa NNNN
Portafolio de proyectos y programas del área NN de la Agencia

## Slide 19: Sponsors de portafolio, programa y proyecto
único
La dirección del área, gerentes y coordinadores son quienes velan por el éxito del portafolio y de sus programas y proyectos, apoyando con recursos, lineamientos estratégicos y toma de decisiones, para que los proyectos puedan desarrollarse adecuadamente.
Proyecto
propósitos
propósitos
propósitos
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Programa NNNN
Portafolio de proyectos y programas del área NN de la Agencia
En nuestros proyectos, ellos ocupan el rol de Sponsors (Patrocinadores) tanto para un proyecto, como para un programa
Para programas o proyectos que son de interés de varias áreas de la Agencia, es posible que hayan varios sponsors organizados en un Comité de Dirección del programa
Sponsors en cada proyecto, en el programa y en todo el portafolio (director del área)

## Slide 20: Sponsors de portafolio, programa y proyecto
único
Si nuestro proyecto o programa se ejecuta para un organismo, deberemos identificar quién es el jerarca que tiene mayor interés en su éxito y que pueda usar su influencia para que la organización nos apoye. Esta persona o grupo de personas oficiarán también de sponsors en dicho lugar..
Proyecto
propósitos
propósitos
propósitos
Proyecto
Proyecto
Proyecto
Programa NNNN
Portafolio de proyectos y programas del área NN de la Agencia
Muchas veces debemos recurrir a los sponsors para que nos faciliten recursos adicionales, nos resuelvan problemas que están por fuera de nuestro control o para tomar decisiones relevantes que también están por fuera de nuestras atribuciones

## Slide 21: Objetivo específico del proyecto
único
Para que un proyecto pueda contribuir total o parcialmente al logro de sus propósitos, es necesario que desarrolle un servicio o producto concreto, que llamamos objetivo específico del proyecto, o en forma más abreviada, objetivo del proyecto.
Proyecto
propósitos
propósitos
propósitos
El objetivo del proyecto debe indicar un resultado específico, al cual pueda medirse su logro, que sea relevante para los propósitos y que sea alcanzable con los medios que cuenta el proyecto.
Buscar en la Guía de Fundamentos de Gestión de Proyectos, capítulo 1, qué significa que el objetivo específico debe cumplir la regla SMART
Objetivo específico
Cuando se desea lograr varios resultados para el proyecto, hay dos alternativas:
se indica toda la lista de resultados como una lista de objetivos específicos,
o se define un único objetivo específico que abarque a los otros, los que luego se describen mejor en un documento que describa al proyecto.

## Slide 22: Objetivo específico del proyecto
único
Proyecto
propósitos
propósitos
propósitos
Objetivo específico
El enunciado del proyecto debe indicar una acción de hacer algo concreto, un resultado que se espera al finalizar el proyecto.
En lo posible indicar alguna meta a alcanzar o a qué población va dirigido, aunque esto se puede especificar en un documento más detallado.
Implantar el expediente electrónico en hasta tres organismos antes de fin de año
Organizar un plan de hasta 5 eventos de comunicación sobre seguridad de la información en escuelas de Montevideo y San José.
“Comunidad de apoyo a la IA”
(Falta un verbo que indique la acción ¿crear? ¿ampliar? ¿promover?)
”lograr que los ciudadanos estén más contentos”
(Poco específico, probablemente difícil de alcanzar para un solo proyecto. Es más parecido a un propósito, al cual éste y otros proyectos contribuyen)

## Slide 23: Entregables del proyecto
único
Proyecto
propósitos
propósitos
propósitos
Un entregable final es un elemento tangible que representa a cualquiera de los resultados logrados por el proyecto.
Si el objetivo es un producto, el entregable final es el propio producto.
Si el objetivo resulta en un servicio o transformación, se requiere de un entregable tangible, como un documento, para poder medir y verificar su logro.
Entregable final
Objetivo específico
El objetivo del proyecto implica el logro de un resultado. Este resultado puede ser
Tangible: (producto). Por ejemplo, un documento, el software funcionando, un equipamiento entregado, o un local refaccionado.
Intangible: (servicio o transformación). Por ejemplo, una consultoría, una capacitación a ciudadanos, una mejora en el clima laboral, o mayor eficiencia de un trabajo.

## Slide 24: Entregables del proyecto
único
Proyecto
propósitos
propósitos
propósitos
Entregable final
Objetivo específico
único
Desarrollar un nuevo procedimiento de atención de consultas (producto-tangible)
Objetivo
Entregable final
Documentación del procedimiento validada o un informe firmado aceptando su finalización
Capacitar a un grupo de funcionarios en el tema NNN
(servicio-intangible)
Documentación que indique cuándo se hizo, y qué resultados se lograron
Implantar una nueva versión del software GRP en el organismo NNN (producto – tangible)
Software funcionando o un informe con la aprobación del sponsor del proyecto en el organismo NNN
Lograr que el ciudadano participe más usando la app NNN
Transformación-intangible
Estadística de accesos
Consultas a ciudadanos

## Slide 25: Entregables de un proyecto
único
único
El entregable final se construye a partir de la realización de otros entregables intermedios.
Proyecto
propósitos
Entregable final
Objetivo específico
E1
E2
E3
E3.2
E3.3
E1.1
E1.2
E3.1
La lista de entregables EDT representa lo que se conoce como ALCANCE DEL PROYECTO
Se genera así una estructura jerárquica de entregables que representa qué es lo que se hará, que llamaremos EDT (estructura de desglose del trabajo) o WBS en inglés.
Los entregables no son actividades, son el producto de un grupo de actividades.
Identificar los entregables nos obliga a enfocarnos en QUÉ hay que hacer, sin preocuparnos, por ahora, en cómo lo haremos.

## Slide 26: En resumen:
La Agencia emprende proyectos para cumplir con sus compromisos, necesidades y objetivos, que llamaremos propósitos del proyecto.
Un proyecto es un emprendimiento que debe generar un resultado. El objetivo del proyecto es una descripción de qué resultado se espera lograr.
El objetivo del proyecto puede representar a un resultado tangible (productos) o intangible (servicio, transformación). En todos los casos debemos definir un entregable tangible para poder medir o evaluar el logro del resultado asociado.
Cada área de la Agencia dispone de un portafolio de proyectos y programas
Tanto el portafolio del área, como proyectos y programas de la misma, cuentan con un sponsor o patrocinador.
En casos que el programa o proyecto se implemente en un organismo, también debe identificarse un sponsor en dicho organismo, para que nos apoye.
La lista de entregables que el proyecto va a construir define el alcance del proyecto.

## Slide 27
Características de un proyecto II – partes interesadas
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 28
Partes interesadas
Roles en un proyecto

## Slide 29: Partes interesadas del proyecto
Consulte en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – 1.Definiciones básicas, ¿cuáles podrían ser algunas de las partes interesadas importantes dentro de la Agencia?
  Pueden sentirse afectadas antes de que el proyecto inicie (expectativas, temores, resistencias)
  Pueden estar o sentirse involucradas durante el proyecto (participan de actividades, en decisiones, en pruebas, etc.)
  Pueden sentirse afectadas luego de finalizado el proyecto (impacto del proyecto)
Las partes interesadas, o también conocidos como involucrados en el proyecto o Stakeholders, son personas, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o se perciben a sí mismo afectados, por una actividad o resultado de un proyecto.

## Slide 30: Algunos posibles grupos de interesados, no excluyentes entre sí:
Clientes del proyecto: Personas, sectores internos o externos que impulsan el proyecto y esperan un beneficio de él.
Usuarios de los productos del proyecto : Personas u organizaciones que utilizarán los producto y servicios que resultan del proyecto.
Proveedores: Organizaciones externas o sectores internos que proporcionan recursos, productos o servicios necesarios para el proyecto.
Colaboradores del proyecto: sectores internos que participan en ciertos momento del proyecto en trabajos, controles o asesoramiento.
Otros: organizaciones sindicales o sociales, competidores, organismos internacionales, empresas privadas afectadas, etc.

## Slide 31: Aportes e influencia de los interesados en el proyecto…
Ayudan a definir los requisitos y características de los productos o servicios (entregables) que va a generar el proyecto
Realizan las actividades para la construcción de entregables y la gestión del proyecto, en forma continua o puntual durante el proyecto
Alertan de problemas potenciales (riesgos) que el proyecto debe tener en cuenta, y también oportunidades que mejoran el apoyo y probabilidad de éxito
Pueden bloquear o enlentecer algunos de los entregables del proyecto o al propio proyecto
Pueden apoyar al proyecto con recursos, influencia y promoción para el resto de la organización

## Slide 32: Análisis de interesados en el organismo…
En los proyectos que se ejecutan en organismos es estratégico iniciar la identificación y análisis de interesados lo antes posible.
Tanto para los grupos que apoyan como para los que ofrecen resistencia, es necesario conocer las causas y hacer los ajustes necesarios al proyecto (alcance), en la medida que el sponsor del organismo esté de acuerdo y no afecten a las restricciones pactadas (plazo, presupuesto, calidad)
Recién después de ello, podemos realizar una comunicación más general en el organismo que, con los ajustes realizados, minimizará las resistencias y promoverá más apoyos

## Slide 33: Metodología: análisis de interesados
Técnicas y herramientas para identificar y analizar a los interesados:
Consultas a referentes y expertos que conozcan al organismo
Entrevistas a primeros contactos en el organismo
Encuestas o cuestionarios a grupos de funcionarios,
Reunión grupal con técnicas de tormenta de ideas,
Análisis de documentos actuales y anteriores del organismo y de Agesic
En la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – en la sección 1.Definiciones básicas y en la sección 3.1 implantar servicios y productos en organismos encontrarás información más detallada sobre este tema
La plantilla 02-Análisis de Interesados es un ejemplo de cómo registrar y analizar los interesados.
La plantilla se encuentra en la sección Centro de apoyo al curso

## Slide 34: Roles en un proyecto
Equipos para desarrollo de entregables
Patrocinador / comité de dirección
Asesoramiento, colaboración, apoyo
Gerente / Responsable del proyecto (PM)
Los proyectos en Agesic cuentan con un Sponsor o Patrocinador, o grupos de patrocinadores, como ya se había comentado anteriormente
El PM (Project Manager) es designado por el patrocinador para que él, junto con un equipo de colaboradores, puedan planificar, ejecutar y controlar el proyecto, aplicando la metodología de gestión de proyectos.
La lista de entregables es identificada y luego construida por uno o más equipos de desarrollo, cada uno usando sus propias técnicas y herramientas (metodología de desarrollo de entregables)
Todos los proyectos necesitan de apoyo de otros grupos de colaboradores para tareas operativas como la gestión de compras, la gestión humana, etc.
La gestión de proyectos implica el involucramiento de varias personas, tanto de la Agencia como del organismo donde se implementa el proyecto. Veamos algunos roles comunes en un proyecto:

## Slide 35: Roles en un proyecto (en organismos)
Desarrollo de entregables
Colaboradores
Patrocinador
Gerente del proyecto (PM)
Partes interesadas (Stakeholders)
Patrocinador
Gerente del proyecto (PM)
Desarrollo de entregables
Colaboradores
En proyectos que se ejecutan en organismos, hay que definir roles equivalentes
El sponsor de Agesic podría tener que intervenir hablando con el sponsor en el organismo.
El PM de Agesic coordina con el PM del organismo los trabajos de ambos equipos
Los equipos de desarrollo coordinan también entre sí, así como los colaboradores en el organismo
Es fundamental identificar las partes interesadas en el organismo donde se ejecutará el proyecto, por la afectación que tienen en el proyecto
Leer más detalles sobre responsabilidades y actividades de cada rol en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – sección1.Definiciones básicas

## Slide 36: Metodología Agesic
único
único
Al momento de diseñar el proyecto en la Agencia, antes de ir a cualquier organismo, hay que identificar la partes interesadas de la Agencia para nuestro proyecto
El área de Seguridad de la Información (SI) puede proponer requisitos de elaboración o de uso de varios entregables
Las áreas de Tecnología de la Información (TI) y de Infraestructura y Operaciones (IOTI) pueden indicar requisitos para la elaboración de pliegos que incluyen desarrollo de software, así como disponer de los recursos de hardware necesarios
El área de Sociedad de la Información puede proponer criterios de accesibilidad, de transparencia, datos abiertos y otros, en varios de los entregables que vayan dirigidos a los ciudadanos
El área de Administración y Finanzas puede dar recomendaciones para la contratación de proveedores
Los representantes de estas áreas, pueden
definir requisitos técnicos y jurídicos a ser incluidos en los pliegos de contratación a proveedores
participar del diseño y desarrollo de varios entregables
facilitar las condiciones para que el proyecto pueda iniciar adecuadamente
Por ejemplo:
Comunicaciones y Jurídica pueden asesorar en temas específicos

## Slide 37
Características de un proyecto III – restricciones y riesgos
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 38
Restricciones de un proyecto
Riesgos y oportunidades
Supuestos

## Slide 39
Restricciones de un proyecto
Recursos
Requisitos a cumplir de los entregables
“¿cómo debe quedar para ser aprobado”
Plazos de entrega de los entregables
“en cuanto tiempo se debe terminar y quedar listo”
Recursos para construir los entregables (gente, presupuesto, equipos)
“Quiénes y con qué se hará el proyecto”
Las restricciones pudieron ya estar acordadas cuando se decide iniciar el proyecto, o pueden ser identificadas como parte de la planificación del proyecto y quedar establecidas para la ejecución posterior
“¿qué se espera que entregue el proyecto?”
Lista de entregables principales que el proyecto debe realizar
Cuando inician los proyectos, existen siempre limitaciones que inciden en lo qué podemos hacer y de forma podemos lograrlo. A estas limitaciones las llamamos restricciones.
Todos los proyectos tienen al menos las siguientes cuatro restricciones:

## Slide 40
Restricciones de un proyecto
Recursos
Pueden aparecer otras restricciones importantes cuando ejecutamos proyectos en organismos:
Estas limitaciones se deben tomar en cuenta en los planes de comunicación, en la gestión de riesgos y en la gestión de las expectativas y resistencias, entre otros
Entorno organizacional donde opera el proyecto. Si el proyecto recibe constantes pedidos de cambios, o hay muchas urgencias de disponer de resultados, o hay alto nivel de indefinición del resultado final, se debe considerar un enfoque adaptativo del proyecto, en vez del tradicionalmente predictivo.
Las características de los enfoques predictivos y adaptativo se verán en próximas lecciones
Cultura y formas de trabajo en la organización- estilos de liderazgo, costumbres, reglas, miedo a errores o a tomar compromisos, personas desmotivadas, etc.

## Slide 41
Balanceo de restricciones
Cuando van a empezarse las actividades (ejecución), el PM y su equipo ya deben conocer las restricciones con las que el proyecto se ejecutará de ahí en más.
A estos valores, los llamamos líneas base de alcance, de presupuesto (recursos), de calidad y de tiempo
A
C
R
T
En cualquier momento del proyecto, podrán surgir necesidades de ajustar entregables (alcance) o plazos, por ejemplo. Esto provoca un desbalance de las líneas base
A
C
R
T
En caso que el sponsor acepte estos cambios, es necesario volver a ajustar las demás restricciones, llegando a nuevas líneas base.
C
R
T
A
Por ejemplo, si piden agregar nuevos entregables, puede ser necesario extender el plazo y más presupuesto, manteniendo calidad. Pero si no se puede extender el presupuesto, se podría ahorrar en algunos insumos (bajar calidad), o dejar de hacer otros entregables (alcance)

## Slide 42
Riesgos, oportunidades y supuestos
Cuando se piensa en cómo se va a planificar y ejecutar el proyecto, es clave tener en cuenta riesgos potenciales, así como incorporar acciones para aprovechar oportunidades y explicitar los supuestos.
Supuestos: condiciones que se asumen como válidas al momento de ejecutar el proyecto. Si hay probabilidad de que no se cumplan, pasan a ser riesgos
Amenazas (Riesgos): factores que, de cumplirse, tendrán un impacto negativo en el proyecto o en algún entregable.
Oportunidades (Palancas): factores que, de cumplirse darán mayor apoyo para el logro de los objetivos del proyecto.

## Slide 43
Ejemplos de supuestos pueden ser:
El apoyo de las autoridades durante todo el proyecto
Disponer de ciertos recursos en el plazo acordado
El presupuesto es suficiente
Ejemplos de riesgos pueden ser:
Atraso en el proyecto, por demora en definir un tema
Entregables con fallos por impericia de los fabricantes
Parar la construcción de un entregable por la resistencia de ciertas partes interesadas
Ejemplos de oportunidades pueden ser:
Cierto sector nos podrá dar recursos o apoyo político, si incluimos un nuevo entregable que les interese.
Un organismo manifiesta interés en una solución que estamos desarrollando en otro organismo. Incluirlo en nuestro proyecto nos daría más probabilidad de otros nuevos organismos interesados, mejorando nuestros objetivos.
Supuestos, Riesgos y Oportunidades
Notes: En todos los proyectos tenemos supuestos, riesgos y oportunidades.
Los supuestos son condiciones que se asume se darán durante todo el proyecto, como por ejemplo, el apoyo de las autoridades, disponer de ciertos recursos en el plazo acordado o realizar todos los entregables con el presupuesto asignado.
Sin embargo, muchos de estos supuestos pueden empezar a perder certeza ya desde el principio del proyecto o durante el mismo. En ese caso los supuestos se transforman en riesgos.
Los riesgos son eventos o situaciones que tienen alguna probabilidad de ocurrir y que generarán cierto impacto negativo en el proyecto o en algún entregable. Por ejemplo, atrasos en el proyecto, presupuesto escaso, fallos en los entregables, insatisfacción de las partes interesadas
Pero también en los proyectos se puede identificar oportunidades, que son también eventos o situaciones, externas al proyecto, que de incluirlas pueden ser fuente de mayores apoyos y mayor probabilidad de lograr el éxito. Por ejemplo acordar

## Slide 44
Identificación de riesgos y oportunidades
Recursos
Riesgo de no poder cumplir con algunos de los requisitos de algún entregable
Riesgo de no disponer de los recursos a tiempo, o de que no sean suficientes o adecuados
Riesgo de atrasos en terminar algunos entregables y en la finalización del proyecto
Riesgo de no poder construir algunos de los entregables
Las restricciones dan origen a riesgos cuando no hay seguridad de cumplir con ellas
Al analizar el interés y la influencia de las partes interesadas, se pueden identificar riesgos y oportunidades
Nuevas autoridades con distinto interés
Resistencia o poco apoyo de funcionarios
Nuevos integrantes del equipo no se adaptan o les falta capacitación
La forma de trabajo (cultura) enlentece el proyecto o a ciertos entregables
También hay otros factores externos al proyecto que pueden afectarlo
Cambios en normas o requisitos legales
Nuevas prioridades del organismo
Tormentas probables

## Slide 45: Importancia de identificar restricciones, riesgos y oportunidades
Si hay riesgo de que las autoridades del organismo puedan actuar con cierta lentitud, se pueden incluir tiempos adicionales en el cronograma u organizar alguna charla de sensibilización para las autoridades, o solicitar apoyo al patrocinador para acelerar respuestas
Identificar estos factores lo antes posible, permite ajustar los planes de ejecución del proyecto, antes de empezar la ejecución, y así minimizar posibles riesgos y de promover oportunidades desde el inicio.
Si se detecta que el proyecto que se va a ejecutar en el organismo puede beneficiarse del apoyo de un cierto sector, conviene iniciar acuerdos con el sector, de forma de incluirlo en la comunicación al inicio del proyecto.
Antes de realizar cualquier reunión de comunicación sobre el inicio del proyecto en un organismo, identificar los grupos de resistencia, y conversar con ellos para encontrar las causas de su posición, pudiendo ajustar parte del proyecto de forma que cuando se lance formalmente el proyecto, esta resistencia sea lo menor posible.
Si al inicio se detecta que parte del equipo tiene carencias o dificultades debido a falta de capacitación, se puede incluir dentro del cronograma y presupuesto, actividades de formación internas o externas.

## Slide 46: Identificación de riesgos y oportunidades
Técnicas y herramientas para identificar y priorizar los riesgos:
Consultas a referentes y expertos que conozcan al organismo
Entrevistas a primeros contactos en el organismo
Encuestas o cuestionarios a grupos de funcionarios
Análisis de documentos relacionados y de antecedentes en el organismo y en Agesic
Reunión grupal con técnicas como las “tormentas de ideas”
Lluvia o tormenta de ideas: (Brainstorming)
Se convoca a un grupo de personas que pueden opinar sobre posibles riesgos y oportunidades
Los participantes escriben sus ideas de riesgos y oportunidades en tarjetas. Un moderador hace una puesta en común y se terminan de revisar entre todos.
Esta misma dinámica se puede hacer con aplicaciones de software (Teams, Miró, Zoom, etc.) y en forma virtual.

## Slide 47: Identificación de riesgos y oportunidades
Registro y gestión de riesgos en proyectos de la Agencia
Existen varias herramientas que permiten registrar los riesgos y oportunidades, para luego monitorearlos a lo largo del proyecto.
Plantilla 06-Plan de gestión de riesgos y oportunidades, que la puedes encontrar en la sección de Centro de apoyo al curso.
Tablero en el software Wekan, donde se cargan tarjetas con etiquetas para los riesgos y oportunidades
Sistema de gestión SIGES Portafolios, que incluye un módulo específico para los riesgos (no las oportunidades)
Puedes profundizar más sobre este tema en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic en la sección 1.Definiciones básicas, y en la sección 2. Inicio y planificación del proyecto.

## Slide 48
DEMO – visión del proyecto
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 49: Visión del proyecto
Determinar el objetivo del proyecto y los propósitos que lo justifican
Identificar las principales partes interesadas del proyecto en Agesic
Con interesados clave, identificar la visión del proyecto, incluyendo entregables, interesados en el organismo, restricciones y riesgos
Tablero Wekan para Visión del proyecto o producto
Ficha del proyecto en Siges Portafolio

## Slide 50: TABLERO WEKAN
Solicitud usuario Wekan
soportewekan@agesic.gub.uy o soporte@agesic.gub.uy
Centro de apoyo al curso:
- Guía de uso de Wekan

## Slide 51: FICHA DE PROYECTO EN SIGES