## Slide 1
Características de un proyecto II – partes interesadas
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 2
Hola que tal,
En esta sección hablaremos sobre qué son los propósitos de un proyecto y como podemos organizar un grupo de proyectos en programas y portafolios
También comentaremos qué es un sponsor y porqué es tan importante para nuestros proyectos
Por otro lado, los proyectos tienen objetivos y éstos se traducen en resultados visibles, que llamaremos entregables.
Vayamos entonces a ver estos temas…

## Slide 3
Partes interesadas
Roles en un proyecto

## Slide 4: Partes interesadas del proyecto
Consulte en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – 1.Definiciones básicas, ¿cuáles podrían ser algunas de las partes interesadas importantes dentro de la Agencia?
  Pueden sentirse afectadas antes de que el proyecto inicie (expectativas, temores, resistencias)
  Pueden estar o sentirse involucradas durante el proyecto (participan de actividades, en decisiones, en pruebas, etc.)
  Pueden sentirse afectadas luego de finalizado el proyecto (impacto del proyecto)
Las partes interesadas, o también conocidos como involucrados en el proyecto o Stakeholders, son personas, grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o se perciben a sí mismo afectados, por una actividad o resultado de un proyecto.

## Slide 5: Algunos posibles grupos de interesados, no excluyentes entre sí:
Clientes del proyecto: Personas, sectores internos o externos que impulsan el proyecto y esperan un beneficio de él.
Usuarios de los productos del proyecto : Personas u organizaciones que utilizarán los producto y servicios que resultan del proyecto.
Proveedores: Organizaciones externas o sectores internos que proporcionan recursos, productos o servicios necesarios para el proyecto.
Colaboradores del proyecto: sectores internos que participan en ciertos momento del proyecto en trabajos, controles o asesoramiento.
Otros: organizaciones sindicales o sociales, competidores, organismos internacionales, empresas privadas afectadas, etc.

## Slide 6: Aportes e influencia de los interesados en el proyecto…
Ayudan a definir los requisitos y características de los productos o servicios (entregables) que va a generar el proyecto
Realizan las actividades para la construcción de entregables y la gestión del proyecto, en forma continua o puntual durante el proyecto
Alertan de problemas potenciales (riesgos) que el proyecto debe tener en cuenta, y también oportunidades que mejoran el apoyo y probabilidad de éxito
Pueden bloquear o enlentecer algunos de los entregables del proyecto o al propio proyecto
Pueden apoyar al proyecto con recursos, influencia y promoción para el resto de la organización

## Slide 7: Análisis de interesados en el organismo…
En los proyectos que se ejecutan en organismos es estratégico iniciar la identificación y análisis de interesados lo antes posible.
Tanto para los grupos que apoyan como para los que ofrecen resistencia, es necesario conocer las causas y hacer los ajustes necesarios al proyecto (alcance), en la medida que el sponsor del organismo esté de acuerdo y no afecten a las restricciones pactadas (plazo, presupuesto, calidad)
Recién después de ello, podemos realizar una comunicación más general en el organismo que, con los ajustes realizados, minimizará las resistencias y promoverá más apoyos

## Slide 8: Metodología: análisis de interesados
Técnicas y herramientas para identificar y analizar a los interesados:
Consultas a referentes y expertos que conozcan al organismo
Entrevistas a primeros contactos en el organismo
Encuestas o cuestionarios a grupos de funcionarios,
Reunión grupal con técnicas de tormenta de ideas,
Análisis de documentos actuales y anteriores del organismo y de Agesic
En la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – en la sección 1.Definiciones básicas y en la sección 3.1 implantar servicios y productos en organismos encontrarás información más detallada sobre este tema
La plantilla 02-Análisis de Interesados es un ejemplo de cómo registrar y analizar los interesados.
La plantilla se encuentra en la sección Centro de apoyo al curso

## Slide 9: Roles en un proyecto
Equipos para desarrollo de entregables
Patrocinador / comité de dirección
Asesoramiento, colaboración, apoyo
Gerente / Responsable del proyecto (PM)
Los proyectos en Agesic cuentan con un Sponsor o Patrocinador, o grupos de patrocinadores, como ya se había comentado anteriormente
El PM (Project Manager) es designado por el patrocinador para que él, junto con un equipo de colaboradores, puedan planificar, ejecutar y controlar el proyecto, aplicando la metodología de gestión de proyectos.
La lista de entregables es identificada y luego construida por uno o más equipos de desarrollo, cada uno usando sus propias técnicas y herramientas (metodología de desarrollo de entregables)
Todos los proyectos necesitan de apoyo de otros grupos de colaboradores para tareas operativas como la gestión de compras, la gestión humana, etc.
La gestión de proyectos implica el involucramiento de varias personas, tanto de la Agencia como del organismo donde se implementa el proyecto. Veamos algunos roles comunes en un proyecto:

## Slide 10: Roles en un proyecto (en organismos)
Desarrollo de entregables
Colaboradores
Patrocinador
Gerente del proyecto (PM)
Partes interesadas (Stakeholders)
Patrocinador
Gerente del proyecto (PM)
Desarrollo de entregables
Colaboradores
En proyectos que se ejecutan en organismos, hay que definir roles equivalentes
El sponsor de Agesic podría tener que intervenir hablando con el sponsor en el organismo.
El PM de Agesic coordina con el PM del organismo los trabajos de ambos equipos
Los equipos de desarrollo coordinan también entre sí, así como los colaboradores en el organismo
Es fundamental identificar las partes interesadas en el organismo donde se ejecutará el proyecto, por la afectación que tienen en el proyecto
Leer más detalles sobre responsabilidades y actividades de cada rol en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic – sección1.Definiciones básicas

## Slide 11: Metodología Agesic
único
único
Al momento de diseñar el proyecto en la Agencia, antes de ir a cualquier organismo, hay que identificar la partes interesadas de la Agencia para nuestro proyecto
El área de Seguridad de la Información (SI) puede proponer requisitos de elaboración o de uso de varios entregables
Las áreas de Tecnología de la Información (TI) y de Infraestructura y Operaciones (IOTI) pueden indicar requisitos para la elaboración de pliegos que incluyen desarrollo de software, así como disponer de los recursos de hardware necesarios
El área de Sociedad de la Información puede proponer criterios de accesibilidad, de transparencia, datos abiertos y otros, en varios de los entregables que vayan dirigidos a los ciudadanos
El área de Administración y Finanzas puede dar recomendaciones para la contratación de proveedores
Los representantes de estas áreas, pueden
definir requisitos técnicos y jurídicos a ser incluidos en los pliegos de contratación a proveedores
participar del diseño y desarrollo de varios entregables
facilitar las condiciones para que el proyecto pueda iniciar adecuadamente
Por ejemplo:
Comunicaciones y Jurídica pueden asesorar en temas específicos

## Slide 12: A continuación…
Ahora que hemos introducido estos conceptos y algunos ejemplos, te invito a que repases la presentación, revises los documentos sugeridos y a continuación respondas unas pocas preguntas para evaluar tu entendimiento.
Recuerda que estas evaluaciones generan puntos para la aprobación del curso.
¡Nos reencontramos en la siguiente sección!

## Slide 14
Restricciones de un proyecto
Recursos
Requisitos a cumplir de los entregables
“¿cómo debe quedar para ser aprobado”
Plazos de entrega de los entregables
“en cuanto tiempo se debe terminar y quedar listo”
Recursos para construir los entregables (gente, presupuesto, equipos)
“Quiénes y con qué se hará el proyecto”
Otras restricciones:
Legales
Culturales
Geográficas
Dependencias externas
Las restricciones pudieron ya estar acordadas cuando se decide iniciar el proyecto, o pueden ser identificadas al inicio del proyecto y quedar establecidas al momento de ejecutarlo.
Las restricciones del proyecto son situaciones, definiciones o compromisos que limitan el resultado final del proyecto o la forma en que se deben lograr sus entregable. Todos los proyectos tienen al menos las siguientes cuatro restricciones:
“¿qué se espera que entregue el proyecto?”
Lista de entregables principales que el proyecto debe realizar

## Slide 15
Riesgos, oportunidades y supuestos
Cuando se piensa en cómo se va a planificar y ejecutar el proyecto, es clave tener en cuenta riesgos potenciales, así como incorporar acciones para aprovechar oportunidades y explicitar los supuestos.
Supuestos: condiciones que se asumen como válidas al momento de ejecutar el proyecto. Si se prevé que no se cumplan, generan riesgos
Amenazas (Riesgos): factores que, de cumplirse, tendrán un impacto negativo en el proyecto o en algún entregable.
Oportunidades (Palancas): factores que, de cumplirse darán mayor apoyo para el logro de los objetivos del proyecto.

## Slide 16
Posibles causantes de riesgos y oportunidades
Recursos
Riesgo de no poder cumplir con algunos de los requisitos de algún entregable
Riesgo de no disponer de los recursos a tiempo, o de que no sean suficientes o adecuados
Riesgo de atrasos en terminar algunos entregable y en la finalización del proyecto
Riesgo de no poder construir algunos de los entregables
Las restricciones dan origen a riesgos cuando no hay seguridad de cumplir con ellas
Al analizar el interés y la influencia de las partes interesadas, se pueden identificar riesgos y oportunidades
Nuevas autoridades con distinto interés
Resistencia o poco apoyo de funcionarios
Nuevos integrantes del equipo no se adaptan o les falta capacitación
La forma de trabajo (cultura) enlentece el proyecto o a ciertos entregables
También hay otros factores externos al proyecto que pueden afectarlo
Cambios en normas o requisitos legales
Nuevas prioridades del organismo
Cambios en el clima esperado

## Slide 17: Importancia de identificar restricciones, riesgos y oportunidades
Si hay riesgo de que las autoridades del organismo puedan actuar con cierta lentitud, se pueden incluir tiempos adicionales en el cronograma y organizar alguna charla de sensibilización para las autoridades.
Identificar estos factores lo antes posible, permite ajustar los planes de ejecución del proyecto, de forma de minimizar posibles riesgos y de promover oportunidades que refuerzan al proyecto.
Si se detecta que el proyecto que se va a ejecutar en el organismo puede beneficiarse del apoyo de un cierto sector, conviene pensar en incluir entregables que beneficien al sector, o darles mayor participación, de forma que se involucren positivamente.
Antes de realizar cualquier reunión de comunicación sobre el inicio del proyecto en un organismo, identificar los grupos de resistencia, las causas por las cuales pueden no querer apoyar y posibles alternativas que minimicen el problema. De esta forma, la comunicación sobre el proyecto ya incluirá aspectos que generarán menos desconformidad.