## Slide 1
Características de un proyecto III – restricciones y riesgos
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 2
Hola que tal,
En esta sección hablaremos sobre qué son los propósitos de un proyecto y como podemos organizar un grupo de proyectos en programas y portafolios
También comentaremos qué es un sponsor y porqué es tan importante para nuestros proyectos
Por otro lado, los proyectos tienen objetivos y éstos se traducen en resultados visibles, que llamaremos entregables.
Vayamos entonces a ver estos temas…

## Slide 3
Restricciones de un proyecto
Riesgos y oportunidades
Supuestos

## Slide 4
Restricciones de un proyecto
Recursos
Requisitos a cumplir de los entregables
“¿cómo debe quedar para ser aprobado”
Plazos de entrega de los entregables
“en cuanto tiempo se debe terminar y quedar listo”
Recursos para construir los entregables (gente, presupuesto, equipos)
“Quiénes y con qué se hará el proyecto”
Las restricciones pudieron ya estar acordadas cuando se decide iniciar el proyecto, o pueden ser identificadas como parte de la planificación del proyecto y quedar establecidas para la ejecución posterior
“¿qué se espera que entregue el proyecto?”
Lista de entregables principales que el proyecto debe realizar
Cuando inician los proyectos, existen siempre limitaciones que inciden en lo qué podemos hacer y de forma podemos lograrlo. A estas limitaciones las llamamos restricciones.
Todos los proyectos tienen al menos las siguientes cuatro restricciones:

## Slide 5
Restricciones de un proyecto
Recursos
Pueden aparecer otras restricciones importantes cuando ejecutamos proyectos en organismos:
Estas limitaciones se deben tomar en cuenta en los planes de comunicación, en la gestión de riesgos y en la gestión de las expectativas y resistencias, entre otros
Entorno organizacional donde opera el proyecto. Si el proyecto recibe constantes pedidos de cambios, o hay muchas urgencias de disponer de resultados, o hay alto nivel de indefinición del resultado final, se debe considerar un enfoque adaptativo del proyecto, en vez del tradicionalmente predictivo.
Las características de los enfoques predictivos y adaptativo se verán en próximas lecciones
Cultura y formas de trabajo en la organización- estilos de liderazgo, costumbres, reglas, miedo a errores o a tomar compromisos, personas desmotivadas, etc.

## Slide 6
Balanceo de restricciones
Cuando van a empezarse las actividades (ejecución), el PM y su equipo ya deben conocer las restricciones con las que el proyecto se ejecutará de ahí en más.
A estos valores, los llamamos líneas base de alcance, de presupuesto (recursos), de calidad y de tiempo
A
C
R
T
En cualquier momento del proyecto, podrán surgir necesidades de ajustar entregables (alcance) o plazos, por ejemplo. Esto provoca un desbalance de las líneas base
A
C
R
T
En caso que el sponsor acepte estos cambios, es necesario volver a ajustar las demás restricciones, llegando a nuevas líneas base.
C
R
T
A
Por ejemplo, si piden agregar nuevos entregables, puede ser necesario extender el plazo y más presupuesto, manteniendo calidad. Pero si no se puede extender el presupuesto, se podría ahorrar en algunos insumos (bajar calidad), o dejar de hacer otros entregables (alcance)

## Slide 7
Riesgos, oportunidades y supuestos
Cuando se piensa en cómo se va a planificar y ejecutar el proyecto, es clave tener en cuenta riesgos potenciales, así como incorporar acciones para aprovechar oportunidades y explicitar los supuestos.
Supuestos: condiciones que se asumen como válidas al momento de ejecutar el proyecto. Si hay probabilidad de que no se cumplan, pasan a ser riesgos
Amenazas (Riesgos): factores que, de cumplirse, tendrán un impacto negativo en el proyecto o en algún entregable.
Oportunidades (Palancas): factores que, de cumplirse darán mayor apoyo para el logro de los objetivos del proyecto.

## Slide 8
Ejemplos de supuestos pueden ser:
El apoyo de las autoridades durante todo el proyecto
Disponer de ciertos recursos en el plazo acordado
El presupuesto es suficiente
Ejemplos de riesgos pueden ser:
Atraso en el proyecto, por demora en definir un tema
Entregables con fallos por impericia de los fabricantes
Parar la construcción de un entregable por la resistencia de ciertas partes interesadas
Ejemplos de oportunidades pueden ser:
Cierto sector nos podrá dar recursos o apoyo político, si incluimos un nuevo entregable que les interese.
Un organismo manifiesta interés en una solución que estamos desarrollando en otro organismo. Incluirlo en nuestro proyecto nos daría más probabilidad de otros nuevos organismos interesados, mejorando nuestros objetivos.
Supuestos, Riesgos y Oportunidades
Notes: En todos los proyectos tenemos supuestos, riesgos y oportunidades.
Los supuestos son condiciones que se asume se darán durante todo el proyecto, como por ejemplo, el apoyo de las autoridades, disponer de ciertos recursos en el plazo acordado o realizar todos los entregables con el presupuesto asignado.
Sin embargo, muchos de estos supuestos pueden empezar a perder certeza ya desde el principio del proyecto o durante el mismo. En ese caso los supuestos se transforman en riesgos.
Los riesgos son eventos o situaciones que tienen alguna probabilidad de ocurrir y que generarán cierto impacto negativo en el proyecto o en algún entregable. Por ejemplo, atrasos en el proyecto, presupuesto escaso, fallos en los entregables, insatisfacción de las partes interesadas
Pero también en los proyectos se puede identificar oportunidades, que son también eventos o situaciones, externas al proyecto, que de incluirlas pueden ser fuente de mayores apoyos y mayor probabilidad de lograr el éxito. Por ejemplo acordar

## Slide 9
Identificación de riesgos y oportunidades
Recursos
Riesgo de no poder cumplir con algunos de los requisitos de algún entregable
Riesgo de no disponer de los recursos a tiempo, o de que no sean suficientes o adecuados
Riesgo de atrasos en terminar algunos entregables y en la finalización del proyecto
Riesgo de no poder construir algunos de los entregables
Las restricciones dan origen a riesgos cuando no hay seguridad de cumplir con ellas
Al analizar el interés y la influencia de las partes interesadas, se pueden identificar riesgos y oportunidades
Nuevas autoridades con distinto interés
Resistencia o poco apoyo de funcionarios
Nuevos integrantes del equipo no se adaptan o les falta capacitación
La forma de trabajo (cultura) enlentece el proyecto o a ciertos entregables
También hay otros factores externos al proyecto que pueden afectarlo
Cambios en normas o requisitos legales
Nuevas prioridades del organismo
Tormentas probables

## Slide 10: Importancia de identificar restricciones, riesgos y oportunidades
Si hay riesgo de que las autoridades del organismo puedan actuar con cierta lentitud, se pueden incluir tiempos adicionales en el cronograma u organizar alguna charla de sensibilización para las autoridades, o solicitar apoyo al patrocinador para acelerar respuestas
Identificar estos factores lo antes posible, permite ajustar los planes de ejecución del proyecto, antes de empezar la ejecución, y así minimizar posibles riesgos y de promover oportunidades desde el inicio.
Si se detecta que el proyecto que se va a ejecutar en el organismo puede beneficiarse del apoyo de un cierto sector, conviene iniciar acuerdos con el sector, de forma de incluirlo en la comunicación al inicio del proyecto.
Antes de realizar cualquier reunión de comunicación sobre el inicio del proyecto en un organismo, identificar los grupos de resistencia, y conversar con ellos para encontrar las causas de su posición, pudiendo ajustar parte del proyecto de forma que cuando se lance formalmente el proyecto, esta resistencia sea lo menor posible.
Si al inicio se detecta que parte del equipo tiene carencias o dificultades debido a falta de capacitación, se puede incluir dentro del cronograma y presupuesto, actividades de formación internas o externas.

## Slide 11: Identificación de riesgos y oportunidades
Técnicas y herramientas para identificar y priorizar los riesgos:
Consultas a referentes y expertos que conozcan al organismo
Entrevistas a primeros contactos en el organismo
Encuestas o cuestionarios a grupos de funcionarios
Análisis de documentos relacionados y de antecedentes en el organismo y en Agesic
Reunión grupal con técnicas como las “tormentas de ideas”
Lluvia o tormenta de ideas: (Brainstorming)
Se convoca a un grupo de personas que pueden opinar sobre posibles riesgos y oportunidades
Los participantes escriben sus ideas de riesgos y oportunidades en tarjetas. Un moderador hace una puesta en común y se terminan de revisar entre todos.
Esta misma dinámica se puede hacer con aplicaciones de software (Teams, Miró, Zoom, etc.) y en forma virtual.

## Slide 12: Identificación de riesgos y oportunidades
Registro y gestión de riesgos en proyectos de la Agencia
Existen varias herramientas que permiten registrar los riesgos y oportunidades, para luego monitorearlos a lo largo del proyecto.
Plantilla 06-Plan de gestión de riesgos y oportunidades, que la puedes encontrar en la sección de Centro de apoyo al curso.
Tablero en el software Wekan, donde se cargan tarjetas con etiquetas para los riesgos y oportunidades
Sistema de gestión SIGES Portafolios, que incluye un módulo específico para los riesgos (no las oportunidades)
Puedes profundizar más sobre este tema en la Guía de Fundamentos de GP de Agesic en la sección 1.Definiciones básicas, y en la sección 2. Inicio y planificación del proyecto.

## Slide 13: A continuación…
Ahora que hemos introducido estos conceptos y algunos ejemplos, te invito a que repases la presentación, revises los documentos sugeridos y a continuación respondas unas pocas preguntas para evaluar tu entendimiento.
Recuerda que estas evaluaciones generan puntos para la aprobación del curso.
¡Nos reencontramos en la siguiente sección!