## Slide 1
Cierre del proyecto
Fundamentos de Gestión de Proyectos en Agesic

## Slide 2
Actividades de cierre del proyecto o fase
Finalización de la propuesta educativa

## Slide 3: Cierre del proyecto o fase
único
único
Inicio y planificación
Ejecución y control
Cierre
En las lecciones anteriores hemos comentado los procesos de planificación, ejecución y control, típicos de todos los proyectos o fases
El objetivo del proceso de cierre es finalizar en forma adecuada y regulada todo el trabajo realizado por el proyecto, la documentación generada, contratos y todo tipo de relaciones, y en última instancia, realizar una evaluación y aprendizaje de lo hecho.
El último proceso que se realiza en todos los proyectos y fases es el de cierre del propio proyecto o fase.
Cierre

## Slide 4: Cierre del proyecto o fase
único
único
¿Cuándo hay que realizar un cierre de proyecto?
Siempre, no importa el resultado del proyecto:
  Exitosos
  Finalizados con logro parcial (la mayoría de los proyectos entran en esta categoría)
  Cancelados por la Agencia o por el organismo
  Terminados o suspendidos, luego de una evaluación inicial que no recomienda iniciar la ejecución, en el momento actual
Sea cual sea el resultado, o la razón por la que hay que terminar el proyecto, siempre se habrá generado valor, aunque sea una investigación o planificación inicial, una serie de capacitaciones del equipo o una encuesta a las partes interesadas…todo esto puede ser reutilizado por otros proyectos y por la organización.
Además, el equipo de proyecto, y el patrocinador, deben comunicar este valor generado y a través de él buscar el reconocimiento de las personas del equipo, motivando a la organización para emprender nuevos proyectos.

## Slide 5: Cierre del proyecto o fase
único
único
La actividad de cierre del proyecto o fase implica:
Evaluar y presentar los resultados del proyecto, mostrando los logros obtenidos (o sea, el valor que el proyecto ha generado)
  Todo proyecto siempre suma algo de valor en la organización. Por ejemplo:
    Nuevo conocimiento para la organización (Agesic y el organismo)
    Transformaciones en procesos, en sistemas, en infraestructura y en cultura organizacional, entre otras.
    Nuevos vínculos con proveedores y con otras partes interesadas que intervinieron a lo largo del proyecto.
    Lecciones aprendidas sobre situaciones complicadas que fueron resueltas, o sobre buenas prácticas que convendría repetir en futuros proyectos
    Experiencia en gestión de proyectos para el PM, y los involucrados en la gestión (en Agesic y en el organismo)

## Slide 6: Cierre del proyecto o fase
único
único
La actividad de cierre del proyecto o fase implica:
En caso del cierre de una fase o etapa, en un enfoque de dirección adaptativo-iterativo, es el momento de analizar si están dadas las condiciones para una siguiente fase, y cuál sería su alcance, restricciones y otros factores que la condicionarán (para incluirlas al planificar la próxima fase, cuando ésta inicie)
En caso de un enfoque adaptativo ágil puro, el cierre podría corresponder a un sprint final, donde en vez entregar productos del proyecto, los resultados presentados son los documentos y actividades de cierre del proyecto total
En todos los casos, esta etapa implica también culminar procesos administrativos, como:
  Cerrar contratos (en el caso de Agesic o con proveedores del organismo)
  Depurar documentos (versiones antiguas) y guardarlos en las carpetas adecuadas (propuestas por una PMO si existe, o acordadas por el equipo de proyecto de Agesic y el organismo)

## Slide 7
único
único
5. Realizar uno o más eventos para el cierre de una fase o proyecto
Cierre del proyecto o de una fase
En el cierre siempre debe haber una actividad de comunicación para informar de su finalización. Por ejemplo:
Realizar una presentación masiva, o un ciclo de charlas para distintos públicos (grupos de partes interesadas)
Según los invitados, y el objetivo que se busca con la presentación, planificar los mensajes del evento.
Recordar objetivo del proyecto o fase, pero mayor énfasis en el propósito, los beneficios esperados y el valor logrado por el proyecto.
Presentar indicadores cuantitativos, pero también observaciones cualitativas.
Explicitar lo que no se pudo lograr en forma de lecciones aprendidas, que también aportan valor.
Agradecer al equipo y a los colaboradores en general. En lo posible comentar algunas anécdotas graciosas o inspiradoras, para así terminar la presentación en forma positiva.
La actividad de cierre del proyecto o fase implica:

## Slide 8: Cierre del proyecto o fase
único
único
La actividad de cierre del proyecto o fase implica:
Desvinculación de los equipos.
  En caso de un proyecto en el organismo, significa la despedida del equipo de Agesic, asegurando el mantenimiento de canales de comunicación (email u otros mecanismos), para el caso de consultas o retroalimentación futura sobre los resultados del proyecto
  En caso del fin del proyecto de Agesic, puede significar la despedida de los proveedores contratados, asegurando también el mantenimiento de canales de comunicación (email u otros mecanismos), para el caso de consultas o retroalimentación futura sobre los productos desarrollados.
La desvinculación de los equipos es una situación que puede influir en las personas, sobre todo aquellas cuya relación laboral podría terminar (contratados) o les implica una redistribución de su lugar de trabajo (funcionarios del organismo)
El PM y eventualmente su contraparte en el organismo, deben tener en cuenta este aspecto motivacional durante el proyecto y más sobre el final del mismo y buscar acciones que puedan ayudar a mantener al staff motivado, como recomendar que sean considerados para otro proyecto, por ejemplo.

## Slide 9: ¿Cómo seguimos con los proyectos?
Hemos terminado con la presentación de algunas recomendaciones para la planificación y puesta en ejecución de proyectos de la Agencia.
A continuación, inicia un camino que esperamos vaya generando satisfacciones, aunque sabemos que será duro, porque siempre van a aparecer complicaciones, que aprenderemos a superar con la colaboración de todos quienes trabajan en la Agencia
Desde la Oficina de Gestión de Proyectos agradecemos que hayas llegado hasta aquí y esperamos con mucho interés tus comentarios, sugerencias, propuestas, que nos permitan mejorar a toda la Agencia.